# CONTRAT de MAÎTRISE D’oeuvre

# « Enseignement Catholique  44»

- S O M M A I R E

- Article 1 | Parties contractantes									3

- Article 2 | INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET							4

- Article 2.1 | Programme et contraintes								4

#### Article 2.2 | Mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre						4-5

## Article 3 | PIÈCES CONTRACTUELLES 									5

## Article 4 | BUDGET TRAVAUX ET MONTANT DE LA RÉMUNERATION 						6

#### Article 4.1 | Budget travaux 									6

#### Article 4.2 | Montant de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre				6

#### Article 4.3 | Frais divers										6

#### Article 4.4 | Protection des emprunteurs dans le domaine immobilier					6-7

## article 5 | CONTENU DES ÉLÉMENTS DE MISSION								7

#### Article 5.1 – Description des éléments de la mission complète					7

##### Article 5.1.1 | Conception du projet architectural						7-8

##### Article 5.1.2 | Sélection des entreprises 							9

##### Article 5.1.3 | Travaux et réception								9-10

## article 6 | DURÉE DE LA MISSION ET DÉLAIS D’EXÉCUTION							11

#### Article 6.1 | Délai d’exécution									11

#### Article 6.2 | Durée du contrat									11

#### Article 6.3 | Délais d’exécution et d’approbation des éléments de mission				11-12

## article 7 | APPROBATION DES LIVRABLES ET DES ÉLÉMENTS DE MISSION					12

#### Article 7.1 | Format des livrables 									12

#### Article 7.2 | Forme de l’approbation 									12

## article 8 | MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 								12-13

#### Article 8.1 | Modification de la rémunération en cas de prestations supplémentaires			13

#### Article 8.2 | Pénalités applicables à l’équipe de maîtrise d’œuvre					13-14

## article 9 | MODALITÉS DE RÈGLEMENT 									14

#### Article 9.1 | Échelonnement des paiements								14

#### Article 9.2 | Délais de paiement 									14

## article 10 | DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 								14

#### Article 10.1 | Droits et obligations du client								14-15

#### Article 10.2 | Droits et obligations de l’équipe de maîtrise d’œuvre					15

## article 11 | RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES								16

#### Article 11.1 | Assurances du client 									16

#### Article 11.2 | Responsabilités et assurances de la maîtrise d’œuvre et des bureaux d’études		16

## article 12 | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 									16

## article 13 | SUSPENSION DE LA MISSION 									17

## article 14 | LITIGES 											17

#### Article 14.1 | Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative du maître d’œuvre,

#### des bureaux d’études ou du client non-consommateur							17

#### Article 14.2 | Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative d’un client consommateur		17-18

## article 15 | RÉSILIATION DU CONTRAT 									18

#### Article 15.1 | Résiliation d’un commun accord 							18

#### Article 15.2 | Résiliation sans faute									18

#### Article 15.3 | Résiliation pour non-respect de budget							18

#### Article 15.4 | Résiliation pour indisponibilité du maître d’œuvre ou d’un bureau d’étude			18

#### Article 15.5 | Résiliation pour faute									18-19

- Article 1 | Parties contractantes

Le client :

L’OGEC_____________________________________,

représenté par ____________________________________, président(e) de l’Organisme de Gestion

Téléphone : ___________________________________________ 	E-mail : _____________________________________________

Le groupement de maîtrise d’œuvre :

L’architecte mandataire _____________________________________________________ au capital de ______________  €, immatriculé au RCS de _________ sous le numéro __________________________ inscrit à l’ordre des architectes sous le numéro national de ____________ dont le siège social est ______________________________________ représenté par ____________________ en sa qualité de __________________________

Téléphone : ___________________________________________ 	E-mail : _____________________________________________

Les bureaux d’études techniques (BET) :

BET Fluides et Développement Durable_________________________________________ au capital de ______________  €, immatriculé au RCS de _________ sous le numéro __________________________ inscrit à l’ordre des architectes sous le numéro national de ____________ dont le siège social est ______________________________________ représenté par ____________________ en sa qualité de __________________________

Téléphone : ___________________________________________ 	E-mail : _____________________________________________

BET Structure______________________________________________________________ au capital de _________________  €, immatriculé au RCS de _________ sous le numéro __________________________ inscrit à l’ordre des architectes sous le numéro national de ____________ dont le siège social est ______________________________________ représenté par ____________________ en sa qualité de __________________________

Téléphone : ___________________________________________ 	E-mail : _____________________________________________

Conformément aux dispositions du code de déontologie des architectes, qui fait obligation de recourir à une convention écrite préalable à tout engagement professionnel, il est convenu ce qui suit :

- Article 2 | INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET

- Adresse de réalisation des travaux : ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

- Référence cadastrale : _________________________________________________________________________

- Surface foncière du terrain : ________________________________

- Surface indicative du projet : _______________________________

- Nature du projet : ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

- Article 2.1 | Programme et contraintes

Le client s'oblige à fournir à l’équipe de maîtrise d’œuvre:

- son programme qui définit ses attentes et ses besoins ;

- les données juridiques, dont notamment les titres de propriété, servitudes, certificat d'urbanisme, limites séparatives, règlement de copropriété, règlement et cahier des charges de lotissement, etc. ;

- les éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant, leur appréciation par l’administration ;

- les données techniques, dont notamment relevés de géomètre, plan de bornage, résultats et analyse de la campagne de sondages, etc.

Le client s’engage à signer la déclaration de projet de travaux situés à proximité de réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques ou de canalisations (gaz, électricité, télécommunications, eau, assainissement, matières dangereuses, chaleur, voies ferroviaires, etc.). Le maître d’œuvre est tenu d'adresser cette déclaration (DT) à chaque exploitant de réseaux (la demande est effectuée sur le site : https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html).

#### Article 2.2 | Mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre

☐  Mission partielle librement définie par les contractants, correspondant aux éléments de missions sélectionnés.

☐  Mission complète comprenant la conception du projet architectural, la sélection des entreprises, l’organisation du chantier, la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception.

En cas de mission partielle limitée à la conception du projet architectural, le suivi de la conformité architecturale décrit à l’article 5.1 ne peut être confié au maître d’œuvre que lorsque l’opération est soumise à demande de permis de construire et sous réserve que le client attribue la direction des travaux à un maître d’œuvre d’exécution dûment assuré.

En cas de mission partielle comprenant des éléments de mission de la phase « Travaux et réception », le client est informé qu’en vertu de l’article 1792-6 du code civil, s’il ne se fait pas assister lors des opérations de réception, il ne pourra plus demander la réparation des désordres apparents qui n’auront pas fait l’objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception.

| ÉLÉMENTS DE MISSION |  |
| --- | --- |
| Missions optionnelles |  |
| Quantitatif |  |
| Relevés des existants |  |
| Audit des bâtiments existants |  |
| Conception du projet architectural |  |
| Esquisse et faisabilité |  |
| Conception globale du projet (APS +APD) |  |
| Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme le cas échéant |  |
| Conception finale et détaillée (PRO ¦ DCE) |  |
| Sélection des entreprises |  |
| Consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point |  |
| Assistance lors de la signature des Contrats de Travaux (ACT) |  |
| Travaux et réception |  |
| Direction de l’exécution des travaux (DET) |  |
| Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) |  |
| Visa |  |
| Suivi administratif des paiements |  |
| Coordination SSI |  |
| Maîtrise d’œuvre d’exécution (MOEx) |  |
| Assistance aux Opérations de Réception (AOR) |  |
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) |  |
| Garantie de Parfait Achèvement (GPA) |  |
| Suivi de la conformité architecturale en phase chantier (hors DET) |  |
| Avis architectural sur les documents d’exécution |  |
| Suivi architectural de la réalisation de l’ouvrage |  |

## Article 3 | PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes :

- Le présent contrat

- Les éléments de programmation du client

- Le rapport de visite conseil, l’étude de faisabilité et l’esquisse chiffrée éventuellement réalisées par le maître d’œuvre signataire.

Ces pièces sont complémentaires et indissociables.

## Article 4 | BUDGET TRAVAUX ET MONTANT DE LA RÉMUNERATION

#### Le maître d’œuvre est informé que l’OGEC dispose d’un budget ferme et définitif de 		______________ € TDC (toutes dépenses confondues)

Il est composé du budget travaux, aléas compris (art. 4.1), des honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre (art. 4.2) et des frais divers (art. 4.3)

#### Article 4.1 | Budget travaux

Au jour de la signature du contrat, le coût travaux, y compris aléas, est de :    		 _______________ € HT

soit        _______________ € TTC  (20%)

#### Article 4.2 | Montant de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Le montant de la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre est fixé à ______ % du coût travaux, soit

_______________€ HT 	soit ______________ € TTC.

La décomposition de la rémunération par élément de mission, les modalités et les conditions d’évolution de la rémunération sont définies à l’article 8 du présent contrat. Les frais d’assurance de l’équipe de maîtrise d’œuvre sont inclus dans la rémunération.

#### Article 4.3 | Frais divers

Les frais divers sont composés notamment de : bureaux de contrôle, SPS, frais de raccordement aux réseaux, études de sol, études thermiques, relevé de géomètre, l’ensemble des diagnostics préliminaires, taxes diverses, assurance dommages ouvrages, etc.

-Voir tableau coût du projet-

#### Article 4.4 | Protection des emprunteurs dans le domaine immobilier

Lorsque le client a recours à un prêt bancaire pour financer les dépenses liées à cette opération, il bénéficie d’un régime particulier obligatoire (sauf si le prêt est destiné à financer une activité professionnelle).

☐  Le client n’envisage pas de recourir à un prêt.

Il recopie de sa main, en toutes lettres, la mention suivante : « Je soussigné, (Nom et Prénom), client, déclare ne pas demander de prêt pour la réalisation de cette opération et reconnaît avoir été informé des conséquences de ma renonciation et notamment du fait que, si je recourais néanmoins à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit immobilier » (art. L. 313-42 du Code de la consommation).

☐  Le client envisage de recourir à un prêt (après obtention de la caution bancaire par le propriétaire).

Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts nécessaires à la réalisation des travaux.

La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à _______

Pendant ce délai, aucun commencement d’exécution ne peut être exigé du maître d’œuvre.

Le client s’engage au cours de cette période à contacter différents organismes bancaires (au minimum 2) afin d’obtenir plusieurs offres préalables de prêts.

En l’absence d’obtention du ou des prêts dans le délai imparti, toute somme versée à l’avance par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit (art. L. 313-41 du Code de la consommation).

Si la non-obtention du ou des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit du client, comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l’instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, le maître d’œuvre pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l’article 1178 du code civil, avec attribution de dommages-intérêts dans l’hypothèse où de ce fait, le maître d’œuvre aurait subi un préjudice.

## article 5 | CONTENU DES ÉLÉMENTS DE MISSION

La mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre par le client se décompose en éléments dont le contenu est défini au présent article. Elle pourra se faire assister par le ou les collaborateurs de son choix et s’adjoindre le concours de spécialistes comme cotraitants ou comme sous-traitants.

Nota : Tableau de répartition des tâches par co-traitant joint au présent contrat.

#### Article 5.1 – Description des éléments de la mission complète

##### Article 5.1.1 | Conception du projet architectural

- Esquisse

Le maître d’œuvre prend connaissance du préprogramme défini suite à la visite-conseil et du rapport de visite-conseil, ou à défaut il aide l’OGEC à l’établir.

Le maître d’œuvre établit si besoin le relevé des existants, sauf si celui-ci est fourni par le client dans une version exploitable pour le maître d’œuvre.

Il réalise une esquisse répondant au programme et à l’enveloppe budgétaire du client. A l’issue de la présentation de cette première esquisse, si le projet ne correspond pas aux attentes du client, une deuxième esquisse pourra être présentée puis le cas échéant une troisième et dernière esquisse sans qu’aucune rémunération complémentaire ne soit demandée.

Le maître d’œuvre établit pour chacune de ces esquisses un coût prévisionnel des travaux indicatif et un calendrier prévisionnel de réalisation.

Si les contraintes du projet le permettent, le maître d’œuvre veille à proposer des esquisses présentant des projets différents. Elles précisent l’implantation et l’adaptation au terrain (le cas échéant), l’orientation, les accès (le cas échéant), l’enveloppe extérieure avec ses ouvertures principales, l’organisation des espaces, leurs liaisons, les solutions d’amélioration de l’existant (le cas échéant, etc…).

Les documents graphiques sont établis :

☐  sur support informatique au format _______

☐  sur support papier en ______ exemplaire(s)

- Conception globale du projet (Avant-projet | APS + APD)

Le maître d’œuvre précise les dimensions de l'ouvrage, son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs/intérieurs. Le niveau de définition et le format de rendu sont laissés à l’appréciation du maître d’œuvre et doivent permettre une bonne compréhension du projet. Il peut s’agir notamment de plans, coupes et façades s’il y a lieu, ou d’une maquette numérique.

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction. Le maître d’œuvre et les bureaux d’études s’assurent que l'estimation du coût prévisionnel des travaux réalisée à l’issue de la mission reste cohérente. Cette estimation tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le client. En cas d’incohérence notable, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du présent contrat.

Toute modification du programme donne lieu à un avenant.

- Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme

Si le projet nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, etc.), la mission est obligatoirement réalisée par le maître d’œuvre.

Élaboration et collecte des pièces nécessaires à la réalisation du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme :

Le maître d’œuvre établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme suivant la réglementation en vigueur.

Il assiste le client pour la constitution du dossier administratif après lui avoir indiqué le contenu obligatoire de ce dossier et les pièces dont la fourniture lui incombe. Le client après avoir fait signer, par le propriétaire, tous les documents, y compris les documents graphiques, dépose le dossier auprès du service instructeur.

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.

Instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme :

Postérieurement au dépôt la demande d’autorisation d’urbanisme, le maître d’œuvre assiste le client, à sa demande, dans ses rapports avec l’administration. Le client informe le maître d’œuvre de tout échange de correspondance avec l'administration. Dès réception de l’autorisation, il transmet au maître d’œuvre copie de l’arrêté et de ses éventuelles annexes. Le client procède à l’affichage réglementaire sur le terrain.

- Conception finale et détaillée (PRO+DCE)

Sur proposition du maître d’œuvre, le client valide la nature et les caractéristiques des matériaux, des procédés constructifs et équipements intérieurs retenus.

Le maître d’œuvre, après avoir vérifié les conditions de leur mise en œuvre et l’incidence financière qui en découle, conjointement avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction. Le niveau de définition et le format de rendu sont laissés à l’appréciation du maître d’œuvre et doivent permettre une bonne compréhension du projet avec les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées. Les bureaux d’études établissent l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant, pour chaque corps d’état :

- un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leur nature et leur qualité ;

- s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux.

Le groupement établit un coût prévisionnel des travaux, par corps d’état, et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération. Il assiste son client dans l’arbitrage des prestations afin de respecter le budget travaux.

Les études de conception finale et détaillée ne comportent pas les études d'exécution qui sont à la charge des entreprises.

##### Article 5.1.2 | Sélection des entreprises

Le client examine avec le maître d’œuvre les modalités de réalisation de l’ouvrage. Il choisit le mode de dévolution des contrats de travaux suivants :

☐  Par corps d’état séparés ;

☐  Par groupement d’entreprises.

Le client dresse, avec l’aide du maître d’œuvre, la liste des entreprises à consulter. Dans le cas où celui-ci aurait des liens d’intérêt avec l’une ou plusieurs d’entre elles, il doit les déclarer au client.

Le maître d’œuvre rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres quantifiées. Il établit pour le compte du client les pièces nécessaires à la passation des contrats de travaux : descriptif des règles du contrat (CCAP), dossier graphique (plans, détails, coupes, etc.), et calendrier prévisionnel. Le descriptif des travaux (CCTP) réalisé lors la mission « Conception finale et détaillée » est joint au dossier d’appel d’offres.

Le client approuve expressément le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées.

##### Consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point :

Le maître d’œuvre procède à l’analyse comparative des offres des entreprises, établit son rapport, propose au client une liste d’entreprises qui pourraient être retenues.

À l’issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux, le maître d’œuvre doit informer la DDEC 44 et le maître d’ouvrage. Une solution devra alors être proposée pour rester dans le budget validé par les instances.

##### Article 5.1.3 | Travaux et réception

- Assistance lors de la signature des contrats de travaux

Le client et les entrepreneurs retenus par lui signent les contrats de travaux établis par le maître d’œuvre.

Le client convient avec le maître d’œuvre et les entreprises de la date d'ouverture du chantier et du planning prévisionnel des travaux, signe et transmet à l’autorité compétente la Déclaration d’Ouverture de Chantier.

Le client contresigne l'ordre de service établi et signé par le maître d’œuvre, ordonnant l'ouverture du chantier aux entreprises. Il signe le planning général de déroulement de l’opération établi par le maître d’œuvre avec les entreprises et les éventuels avenants aux contrats de travaux.

- Préparation du chantier

Le maître d’œuvre organise les opérations préalables au démarrage des travaux. En concertation avec les entreprises, il organise leurs interventions et les modalités pratiques du déroulement du chantier (coupure eau et électricité, conditions d’accès au chantier, accès aux réseaux, organisation matérielle des réunions, etc.).

Le maître d’œuvre identifie les interlocuteurs opérationnels et s’assure qu’il dispose de leurs coordonnées.

- Visa

Les études d'exécution s’il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises.

Le maître d’œuvre en examine alors la conformité au projet de conception globale qu'il a établi et appose son visa sur les documents si des dispositions de son projet sont respectées. La délivrance du visa ne dégage pas les entreprises de leurs propres responsabilités

- Direction de l’exécution des travaux

Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu'il diffuse, dans un délai maximum de 8 jours, aux entreprises, au client et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces des contrats de travaux.

La fréquence moyenne des réunions de chantier organisées est hebdomadaire (Cette fréquence étant adaptée par le maître d’œuvre en fonction des périodes de congés, d’intempéries, etc.).

Le client et le maître d’œuvre conviennent que les comptes rendus sont diffusés par mails.

En plus de ces réunions de chantier, des visites de chantier peuvent être réalisées par l’ensemble des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre, s’ils l’estiment nécessaire. Elles donneront lieu si besoin à la rédaction d’un écrit.

Le client formule, sous huitaine, par écrit au maître d’œuvre, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux, et à informer le maître d’œuvre de tout versement qu’il effectue.

Le client s'interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ou de leur imposer des choix techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.

Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantier du maître d’œuvre et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le client.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante (constat contradictoire, nouvelle consultation et choix d’une autre entreprise) qui fera l’objet d’un avenant.

- Suivi administratif des paiements

Les factures des entreprises sont adressées au client et au maître d’œuvre. Ce dernier vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde. Ce décompte exclut le coût des travaux que s’est réservés le client.

- Assistance aux opérations de réception

Lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné, la réception intervient à la demande soit des entreprises soit du client.

La réception est prononcée par le client, avec ou sans réserve. Elle constitue le point de départ des délais de la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale.

Le maître d’œuvre assiste le client pour la réception des travaux. Il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le client au cours de la réception. Le client (ou son représentant) et les entreprises signent les procès-verbaux.

En cas de réserves formulées à la réception, le maître d’œuvre suit le déroulement des reprises liées à ces réserves et constate leur levée, à la date prévue dans le procès-verbal de réception en présence du client (ou de son représentant) et de l’entreprise concernée.

Le maître d’œuvre est responsable de s’assurer que les entreprises concernées remédient aux non-conformités signalées, qu’il s’agisse de défauts d’exécution, de finitions incomplètes ou de dysfonctionnements.

Ce suivi implique des visites régulières sur site, des échanges avec les parties prenantes et la mise à jour d’un document de suivi détaillant l’état d’avancement des corrections.

Une fois les travaux conformes, une attestation de levée de réserves peut être émise, permettant la clôture officielle du chantier et le transfert total de responsabilité au maître d’ouvrage.

Lorsque les réserves formulées à la réception ne sont pas levées à la date prévue, le maître d’œuvre assiste le client dans la rédaction d'une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée.

Le maître d’œuvre constate la suite donnée à cette mise en demeure.

Dans l’hypothèse où le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage seraient dans l’incapacité de faire lever les réserves d’une entreprise, les travaux de finitions / corrections seront attribués à une tierce entreprise, sous couvert du maître d’œuvre. Après la réception, le client transmet la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à l’autorité compétente ainsi que les attestations relatives au respect des règles de construction, lorsqu’elles sont requises.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est établie et signée conjointement par le maître d’œuvre et par l’Ogec ou le propriétaire lorsque ce dernier a dirigé les travaux.

- Garantie de Parfait Achèvement (GPA)

Conformément à l'article 2.2, le maître d’œuvre reste l'interlocuteur unique des entreprises au titre de sa mission de garantie du parfait achèvement.

## article 6 | DURÉE DE LA MISSION ET DÉLAIS D’EXÉCUTION

#### Article 6.1 | Délai d’exécution

#### Le délai d’exécution pour la réalisation de l’ouvrage est de _____  mois

#### La mise à disposition et mise fonctionnement de l'ouvrage, incluant l’aval de la commission de sécurité sera impérativement effective le ___________

#### Ce délai doit être respecté par l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre et les différents intervenants.

#### Ce délai aura été proposé en amont par le maître d’œuvre selon les spécificités du projet, des contraintes techniques, des conditions climatiques et des délais de livraison des matériaux.

#### Tout retard dans l’exécution dûment imputé au maître d’œuvre, pourra entraîner des pénalités financières, sauf en cas de force majeure ou de circonstances imprévues, dûment justifiées et acceptées par le maître d’ouvrage.

#### voir Article 8.2 | Pénalités applicables à l’équipe de maîtrise d’œuvre.

#### Article 6.2 | Durée du contrat

La mission complète prend fin soit :

- à l'issue des opérations de réception si elle est prononcée sans réserve ;

- à la levée des réserves formulées lors de la réception ;

et, en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception.

#### Article 6.3 | Délais d’exécution et d’approbation des éléments de mission

| ÉLÉMENTS DE MISSION | Délai d'exécution des prestations (Jours/semaines) | Délai d'approbation par le client (*) (Jours/semaines) |
| --- | --- | --- |
| Missions optionnelles |  |  |
| Relevés des existants |  |  |
| Audit des bâtiments existants |  |  |
| Conception du projet architectural |  |  |
| Esquisse et faisabilité |  |  |
| Conception globale du projet (APS +APD) |  |  |
| Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme le cas échéant |  |  |
| Conception finale et détaillée (PRO ¦ DCE) |  |  |
| Sélection des entreprises |  |  |
| Consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point |  |  |
| Assistance lors de la signature des Contrats de Travaux (ACT) |  |  |
| Travaux et réception |  |  |
| Direction de l’exécution des travaux (DET) |  |  |
| Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) |  |  |
| Visa |  |  |
| Suivi administratif des paiements |  |  |
| Coordination SSI |  |  |
| Maîtrise d’œuvre d’exécution (MOEx) |  |  |
| Assistance aux Opérations de Réception (AOR) |  |  |
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) |  |  |
| Garantie de Parfait Achèvement (GPA) |  |  |
| Suivi de la conformité architecturale en phase chantier (hors DET) |  |  |
| Avis architectural sur les documents d’exécution |  |  |
| Suivi architectural de la réalisation de l’ouvrage |  |  |

## (*) Le délais d’approbation du client est soumis au calendrier des commission institutionnelles

Le point de départ des délais d’exécution des prestations dues par l’équipe de maîtrise d’œuvre est :

- la date de signature du contrat, pour la réalisation de la mission de conception globale du projet.

- la date de réception des documents approuvés par le client pour les autres éléments de mission.

## article 7 | APPROBATION DES LIVRABLES ET DES ÉLÉMENTS DE MISSION

#### Article 7.1 | Format des livrables

Les prestations sont remises de façon dématérialisée, par tout moyen de transmission permettant d’en attester la date de remise. Le client et l’équipe de maîtrise d’œuvre conviennent des formats informatiques des prestations remises de manière dématérialisée (support informatique aux formats : PDF et DWG, non modifiables).

Les dossiers correspondant à chaque élément de mission du contrat sont fournis en 1 exemplaire papier au client.

#### Article 7.2 | Forme de l’approbation

Le client examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l’équipe de maîtrise d’œuvre à chaque élément de mission. Le paiement de la mission par le client vaut approbation.

En cas de refus d’approbation, le client doit en préciser les motifs, par écrit, avant l’expiration des délais d’approbation fixés à l’article 6.3 du présent contrat. Le maître d’œuvre, avec le client, déterminent ensemble les suites à donner à la mission.

En cas de silence du client à l’issue du délai d’approbation, les documents établis par l’équipe de maîtrise d’œuvre sont tacitement approuvés.

## article 8 | MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

Pour la mission qui lui est confiée, l’équipe de maîtrise d’œuvre est rémunérée, exclusivement par le client, sous la forme d'honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l'étendue de la mission et de la complexité de l'opération.

Le montant forfaitaire de la rémunération est fixé à : __________ € HT, soit __________  € TTC

La rémunération se décompose de la manière suivante :

| ÉLÉMENTS DE MISSION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Missions optionnelles |  |  |  |
| Relevés des existants | € HT | € TTC |  |
| Audit des bâtiments existants | € HT | € TTC |  |
| Conception du projet architectural |  |  |  |
| Esquisse et faisabilité | € HT | € TTC |  |
| Conception globale du projet (APS +APD) | € HT | € TTC |  |
| Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme le cas échéant | € HT | € TTC |  |
| Conception finale et détaillée (PRO ¦ DCE) | € HT | € TTC |  |
| Sélection des entreprises |  |  |  |
| Consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point | € HT | € TTC |  |
| Assistance lors de la signature des Contrats de Travaux (ACT) | € HT | € TTC |  |
| Travaux et réception |  |  |  |
| Direction de l’exécution des travaux (DET) | € HT | € TTC |  |
| Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) | € HT | € TTC |  |
| Visa | € HT | € TTC |  |
| Suivi administratif des paiements | € HT | € TTC |  |
| Coordination SSI | € HT | € TTC |  |
| Maîtrise d’œuvre d’exécution (MOEx) | € HT | € TTC |  |
| Assistance aux Opérations de Réception (AOR) | € HT | € TTC |  |
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | € HT | € TTC |  |
| Garantie de Parfait Achèvement (GPA) | € HT | € TTC |  |
| Suivi de la conformité architecturale en phase chantier (hors DET) |  |  |  |
| Avis architectural sur les documents d’exécution | € HT | € TTC |  |
| Suivi architectural de la réalisation de l’ouvrage | € HT | € TTC |  |

Nota : Tableau d’honoraires avec la répartition par co-traitant joint au présent contrat.

Les honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre seront facturés au taux de TVA théorique de 20 %.

En cas d’interruption définitive de la mission, les honoraires dus à l’équipe de maîtrise d’œuvre seront fixés au prorata de l’avancement de la mission.

Les honoraires comprennent les frais directs liés à la mission (frais de déplacement, de reproduction, etc.).

#### Article 8.1 | Modification de la rémunération en cas de prestations supplémentaires

Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, tout dossier de permis de construire modificatif (à l’exception du PCM de fin de chantier), demandé par le client ou imposé par un tiers, entraîné par un changement de réglementation ou rendu nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, donnent lieu à l'établissement d'un avenant.

En particulier, le dépassement de la durée de l'exécution des travaux donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre au maître d’œuvre de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le client déclare avoir été informé par le maître d’œuvre que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du contrat de travaux de l'entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du contrat de travaux.

#### Article 8.2 | Pénalités applicables à l’équipe de maîtrise d’œuvre

En cas de retard imputable au maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité calculée de la manière suivante : P = V * R/3000. Avec P : le montant de la pénalité ; V : la valeur des prestations et R : le nombre de jours de retard. Dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard.

Pour l’application de ces pénalités, le point de départ est le lendemain de l’expiration des délais d’exécution des prestations prévus ci-dessus. Ces pénalités sont libératoires.

Aucune pénalité ne saurait toutefois être appliquée dans les cas suivants :

- si le retard est imputable au client ;

- en cas de force majeure, étant précisé qu’au sens du présent contrat, est considéré comme un cas de force majeure, tout fait ou circonstance inévitable, imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qui ne peut être empêché par ces dernières.

## article 9 | MODALITÉS DE RÈGLEMENT

#### Article 9.1 | Échelonnement des paiements

Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission.

La rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au client. Par exception, les honoraires relatifs à la phase « Direction de l'exécution des travaux » sont réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier (correspondant au montant du maître d’œuvre indiqué dans le tableau de répartition).

#### Article 9.2 | Délais de paiement

Le client s'engage à verser les sommes dues à l’équipe de maîtrise d’œuvre pour l'exercice de sa mission dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal, sans mise en demeure préalable.

## article 10 | DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Outre les dispositions du présent contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :

- La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le code de déontologie des architectes.

- La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants du code civil et aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

#### Article 10.1 | Droits et obligations du client

- Coordination et protection de la santé

Si les travaux engendrent la présence de plus de 3 entreprises simultanément, le client confiera la mission de coordination SPS, pendant la phase de conception du projet puis pendant la phase de réalisation des travaux à un organisme compétent. (Article L. 4532-7 du code du travail).

- Études complémentaires

Le client s’engage à faire réaliser une étude de sol par un géotechnicien et à la fournir à l’équipe de maîtrise d’œuvre dans des délais qui lui permettent d’exécuter sa mission conformément au contrat.

  - Dossier Loi sur l’Eau ou Etude hydraulique à la charge du client si nécessaire.

  - RAAT (rapport Amiante avant travaux) et diagnostic plomb à la charge du client si nécessaire.

  - Détection des réseaux sur la parcelle à la charge du client si nécessaire.

Par ailleurs, d’autres circonstances peuvent nécessiter le recours à des spécialistes extérieurs (géomètre, bureau de contrôle, DRAC, etc.) dans ce cas les dépenses correspondantes sont à la charge du client.

- Garantie de paiement des entrepreneurs

Le client déclare avoir été informé de l’obligation de garantir aux entrepreneurs le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12 000 euros, dans les conditions de l’article 1799-1 du code civil.

- Obligations respectives du client et de l’entrepreneur en matière de sous-traitance

Le client déclare avoir été informé par le maître d’œuvre des obligations en matière de sous-traitance, en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et notamment :

  - l'entrepreneur qui recourt à la sous-traitance doit faire accepter ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de ceux-ci par le client ;

  - à défaut de payer directement les sous-traitants par délégation, le client doit exiger de l'entrepreneur qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue d'un établissement financier pour garantir les sommes qui leur sont dues.

- Constat de l’état des existants et des avoisinants

Le client déclare avoir été informé par l’équipe de maîtrise d’œuvre de la nécessité de faire établir un constat contradictoire sur l’état des ouvrages existants et des éventuels avoisinants, avant toute intervention.

Ce constat permet de dresser un état des lieux afin d’éviter toute contestation ultérieure sur l’état des immeubles avant et après les travaux, d’attirer l’attention des parties sur les aléas possibles en cours de chantier et d’avertir les voisins des nuisances éventuelles.

Il est établi soit par un expert désigné par le tribunal (référé préventif introduit sur initiative du client ou de tout intervenant à la construction) soit, pour les opérations de moindre importance :

  - par un huissier, les parties concernées ayant été convoquées ;

  - par l’entreprise titulaire du compte prorata, désignée pour la réalisation des travaux.

- Information du maître d’œuvre en cas de recours contre l’autorisation d’urbanisme

Le client informe sans délai, par écrit, le maître d’œuvre auteur du projet de l’existence de tout recours contre l’autorisation d’urbanisme obtenue. La mission du maître d’œuvre est suspendue dans les conditions prévues à l’article 13 du présent contrat.

#### Article 10.2 | Droits et obligations de l’équipe de maîtrise d’œuvre

- Information du client

Le maître d’œuvre et les bureaux d’études fournissent au client toutes les informations utiles sur le déroulement des missions qui leur sont confiées.

Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l'objet d'un accord écrit préalable du client.

- Réglementation thermique / environnementale

L’opération est réalisée dans le respect de la réglementation thermique ou environnementale (ou du label souhaité par le client) en vigueur à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Le maître d’œuvre et les bureaux d’études s’emploient, dans le cadre de leurs obligations de moyen, à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques pour obtenir les performances thermiques visées ci-dessus.

Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels de calculs, ne peuvent en aucun cas engager le maître d’œuvre et les bureaux d’études sur des consommations réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles, sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions climatiques qui peuvent s’écarter notablement de la moyenne.

## article 11 | RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

#### Article 11.1 | Assurances du client

Le client déclare avoir été informé par l’équipe de maîtrise d’œuvre de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances.

Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires (TRC), couvrant notamment les dommages causés aux existants ou aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux.

Toute information sur les garanties et exclusions de ces assurances relève de la compétence exclusive de l’assureur.

#### Article 11.2 | Responsabilités et assurances du maître d’œuvre et des bureaux d’études

Le maître d’œuvre et les bureaux d’études assument leurs responsabilités professionnelles, telle qu'elles sont définies notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans la limite des missions qui leur sont confiées.

Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, ils ne peuvent être tenus responsables, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération.

Le maître d’œuvre et les bureaux d’études supportent les conséquences financières de leurs responsabilités respectives dans les limites des plafonds de garantie fixés dans chacun de leurs contrats d’assurance.

Le maître d’œuvre ne saurait être tenu d’anticiper l’illégalité d’une règle d’urbanisme régulièrement publiée, qu’elle soit locale ou nationale. Il ne saurait spécifiquement assumer les conséquences de l’annulation d’une autorisation obtenue sur la base d’une réglementation annulée postérieurement. Il appartient dans ces hypothèses au client de former son recours contre les autorités administratives concernées.

Le maître d’œuvre ne saurait davantage anticiper les règles ou servitudes relevant de titres particuliers qui ne lui auraient pas été signalées par le maître d’ouvrage. Plus généralement, il appartient au client de révéler au maître d’œuvre l’ensemble des contraintes connues de lui. À défaut d’informer le maître d’œuvre desdites contraintes, les dommages en résultant lui restent personnels.

Au-delà des questions d’urbanisme, le maître d’œuvre n’a pas pour mission de s’assurer de la compatibilité des différentes réglementations administratives spécifiques susceptibles de s’appliquer au projet envisagé par le maître d’ouvrage. C’est ainsi au seul client de prendre attache avec les administrations concernées par son projet pour s’assurer de sa faisabilité au regard des règles applicables à son projet.

Les attestations d'assurance professionnelle de l’ensemble des membres du groupement sont jointes au présent contrat.

## article 12 | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le client est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat, dès lors qu’il est à jour du paiement des honoraires dus au maître d’œuvre correspondant à la mission qu’il a réalisée. Il ne peut pas faire usage des prestations pour lesquelles il ne se serait acquitté des honoraires correspondants.

Le maître d’œuvre et les bureaux d’études disposent du droit de prendre des photographies du bâtiment, y compris des espaces intérieurs, dans des conditions à déterminer avec le client.

## article 13 | SUSPENSION DE LA MISSION

La suspension de la mission peut être demandée par l’une ou l’autre des parties, soit en cas d’événements imprévisibles et extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, soit en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations contractuelles (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais de remise ou d’approbation des documents, etc.) En cas de manquement contractuel, la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure, par courrier RAR, restée infructueuse dans les 15 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie.

Dans tous les cas, la suspension est notifiée à l'autre partie par courrier RAR par celle qui la demande.

Sauf accord entre les parties, en cas de suspension, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés.

Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant total de la rémunération. Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission.

Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié. Les modalités d’indemnisation de l’équipe de la maîtrise d’œuvre sont fixées à l’amiable par les parties dans le cadre d’un avenant ou d’un protocole d’accord. À défaut d’accord entre les parties, s’appliqueront :

- les stipulations de l’article 15.2 dans le cas où la suspension du contrat ne résulte pas d’une faute du maître d’œuvre et/ou d’un bureau d’études

- les stipulations de l’article 15.5 (résiliation sur initiative du client) dans le cas où la suspension du contrat résulte d’une faute du maître d’œuvre et/ou d’un bureau d’études.

## article 14 | LITIGES

#### Article 14.1 | Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative du maître d’œuvre, des bureaux d’études ou du client non-consommateur

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (ci-après, CROA) dont le maître d’œuvre relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le CROA peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du CROA est facultative.

#### Article 14.2 | Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative d’un client consommateur

En cas de litige, le client, s’il est un consommateur, peut saisir le médiateur de la consommation s’il justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite au maître d’œuvre et/ou aux bureaux d’études restée sans suite ou n’ayant pas aboutie à la résolution du litige.

La saisine du médiateur n’est pas conditionnée à l’absence de déclaration préalable du sinistre auprès des assureurs. Toutefois, le consommateur ne pourra pas saisir le médiateur de la consommation si l’assureur du professionnel a expressément déclaré prendre en charge le sinistre subi par le consommateur. Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le client consommateur.

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent est :

☐  Le Centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice (CM2C), désigné par décision du Conseil national de l’ordre des architectes du 27 mai 2021 et agréé par la CECMC, le 10 mai 2022.

La saisine s’effectue par voie électronique https://www.cm2c.net/.

☐  Un autre médiateur …………………………………………………………………………………………………………… référencé sur le portail de la Médiation de la consommation

Si le processus de médiation n’aboutit pas ou si l’objet du litige n’entre pas dans le champ d’application de la médiation de la consommation, les parties saisissent le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève le maître d’œuvre, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.

## article 15 | RÉSILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités ci-après.

#### Article 15.1 | Résiliation d’un commun accord

Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d’un écrit (protocole, avenant, échange de correspondances, etc.) qui fixe les modalités de paiement de ses prestations et de remboursement éventuels de ses frais.

#### Article 15.2 | Résiliation sans faute

Le client peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Dans ce cas, le maître d’œuvre et/ou les bureaux d’études a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux % des missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat ;

- des intérêts moratoires visés à l'article 9.2.

Le maître d’œuvre et les bureaux d’études ne peuvent prétendre à aucune indemnité de résiliation.

#### Article 15.3 | Résiliation pour non-respect de budget

En cas de dépassement du budget TDC, sans concertation préalable avec les services de DDEC, ledit contrat est caduque et aucune rémunération ne sera versée au maître d’œuvre.

#### Article 15.4 | Résiliation pour indisponibilité du maître d’œuvre ou d’un bureau d’études

Si par suite de maladie grave, de décès ou toute autre cause sérieuse indépendante de la volonté du maître d’œuvre et/ou d’un bureau d’études, ce dernier est dans l’impossibilité d’achever sa mission, le contrat est résilié. Le client peut toutefois accepter la continuation du contrat par les ayants-droits.

Dans le cas d’impossibilité par le maître d’œuvre, sur demande du client, le CROA peut proposer une liste de maître d’œuvre géographiquement proches du lieu de l’opération qui pourraient être appelés, par le client, à succéder au maître d’œuvre indisponible, par nouveau contrat, dans le respect de l’article 22 du code de déontologie des architectes.

#### Article 15.5 | Résiliation pour faute

Le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d'user du bénéfice de la présente clause.

Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.

- Résiliation sur initiative du client

En cas de faute du maître d’œuvre ou d’un bureau d’études, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction aux stipulations du présent contrat, le maître d’œuvre ou les bureaux d’études, ne pourront bénéficier de la totalité des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat.

- Résiliation sur initiative du maître d’œuvre ou d’un bureau d’études

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative du maître d’œuvre ou d’un bureau d’études que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :

  - perte de confiance du client exprimée par écrit ;

  - impossibilité pour le professionnel de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;

  - choix imposé par le client d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;

  - violation par le client d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.

Dans ce cas, le maître d’œuvre ou le bureau d’études a droit au paiement :

  - des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat ;

  - des intérêts moratoires visés à l'article 9.2.

Fait en _____ exemplaires, à ________________________	 le _______________

Le client (signature)

Le maître d’œuvre (cachet et signature)

Le BET Fluides et Développement Durable (cachet et signature)

Le BET Structure (cachet et signature)

Liste des annexes au présent contrat :

L’esquisse, le cas échéant - Le tableau de répartition des honoraires - Le tableau de répartition des tâches - Le planning prévisionnel des études - Les attestations d'assurance professionnelle des membres du groupement - Les pouvoirs des différents membres du groupement.